Delta AI Customer Service

三角洲行动陪玩俱乐部 AI 智能客服系统

──────────────────────────────

项目整体分析报告

分析日期：2026年5月9日

项目版本：1.0.0-SNAPSHOT

作者：刘建国

# 一、项目概述

项目名称：Delta AI Customer Service（三角洲行动陪玩俱乐部 AI 智能客服系统）

项目版本：1.0.0-SNAPSHOT

开发语言：Java 21 + TypeScript

核心框架：Spring Boot 3.5.14 + Vue 3.4

数据库：MySQL 8.0（约42张表，184个索引）

模块数量：4个后端模块 + 1个前端模块

代码规模：级47个实体类、42个Mapper、70+个Service、42个Controller、37个前端页面

本项目是一个基于 Spring Boot + Vue 3 的全栈智能客服解决方案，专为三角洲行动陪玩俱乐部设计。系统集成了 DeepSeek AI 大模型，支持多平台消息接入（微信、企业微信等），提供工单管理、客户画像、陪玩师管理、订单管理等全方位功能。

# 二、技术架构分析

## 2.1 整体架构

项目采用 Maven 多模块架构，共 4 个后端子模块 + 1 个前端模块，模块间依赖关系清晰：

| 模块名称 | 职责说明 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- |
| delta-common | 公共基础模块：实体、DTO、VO、Mapper、Service、工具类、配置 | 无内部依赖 |
| delta-admin | 管理后台：Controller、Security、WebSocket、启动入口 | common + message + platform |
| delta-message | AI消息处理：DeepSeek集成、关键词匹配 | common |
| delta-platform | 平台接入：微信、企业微信、支付回调 | common + message |
| delta-ui | 前端界面：Vue 3 + Element Plus + TypeScript | 独立前端项目 |

依赖方向：delta-admin → delta-platform → delta-message → delta-common，层次分明，符合单向依赖原则。

## 2.2 后端技术栈

| 技术组件 | 技术选型 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | Java (JDK 21, Virtual Threads) | 21 |
| 核心框架 | Spring Boot | 3.5.14 |
| ORM框架 | MyBatis-Plus | 3.5.16 |
| 数据库连接池 | Alibaba Druid | 1.2.20 |
| 数据库 | MySQL | 8.0+ |
| 缓存 | Redis (Lettuce) + Redisson | 7 / 3.25.2 |
| 安全框架 | Spring Security + JWT (jjwt) | 0.12.3 |
| API文档 | Knife4j (OpenAPI 3) | 4.4.0 |
| AI集成 | DeepSeek API (deepseek-chat) | - |
| 微信SDK | WxJava | 4.6.0 |
| 工具库 | Hutool / Lombok / MapStruct | 5.8.26 / 1.18.32 / 1.5.5 |
| 敏感词过滤 | sensitive-word (DFA算法) | 0.24.0 |
| Excel处理 | Apache POI | 5.2.5 |
| 对象映射 | MapStruct | 1.5.5.Final |
| 分布式锁 | Redisson | 3.25.2 |

## 2.3 前端技术栈

| 技术组件 | 技术选型 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vue 3 (Composition API) | ^3.4.0 |
| 构建工具 | Vite 5 | ^5.0.0 |
| UI组件库 | Element Plus（按需导入） | ^2.5.0 |
| 状态管理 | Pinia | ^2.1.7 |
| 路由 | Vue Router（含权限守卫） | ^4.3.0 |
| HTTP客户端 | Axios | ^1.6.0 |
| 编程语言 | TypeScript | ^6.0.3 |
| CSS预处理 | Sass | ^1.70.0 |
| 单元测试 | Vitest + Happy DOM | ^2.1.9 |
| 页面数量 | 37 个视图页面 | - |

## 2.4 数据库设计

数据库采用 MySQL 8.0，数据库名 delta_ai_customer_service，共约42张业务表，184个索引（含 FULLTEXT 全文索引），遵循 3NF 设计规范。核心表分类如下：

| 表分类 | 代表表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户体系 | sys_user, sys_role, sys_permission | 系统用户、角色、权限 |
| 客户管理 | user, customer_profile, customer_satisfaction | 客户信息、画像、满意度 |
| 陪玩师 | companion, companion_level, companion_schedule | 陪玩师信息、等级、排班 |
| 订单服务 | orders, service_item, service_track | 订单、服务项、服务追踪 |
| 工单系统 | work_order, work_order_record | 工单及处理记录 |
| 消息AI | message, pending_message, keyword, reply | 消息记录、关键词、回复模板 |
| 配置知识 | ai_config, game_knowledge, faq_item | AI配置、游戏知识库 |
| 运营管理 | club_config, campaign, revenue_daily_report | 俱乐部配置、营销、报表 |

实体基类 BaseEntity 包含通用字段：id、createdAt、updatedAt、deleted、deletedAt，采用逻辑删除策略。

# 三、模块功能分析

## 3.1 核心业务模块

| 业务模块 | 核心功能 | 对应Controller数量 |
| --- | --- | --- |
| 用户与权限 | 登录/注册、角色管理、权限控制、TOTP二级认证 | 3 |
| 客户管理 | 客户CRUD、画像管理、生命周期、满意度、预警规则 | 4 |
| 陪玩师管理 | 陪玩师信息、等级体系、排班、结算、培训 | 5 |
| 订单与服务 | 订单管理、服务项、服务追踪、套餐、定价方案 | 5 |
| 工单系统 | 工单创建/分配/处理、SLA管理、超时升级 | 1 |
| 消息与AI | 消息记录、关键词匹配、自动回复、AI对话、待处理消息 | 7 |
| 俱乐部运营 | 俱乐部配置、订阅、营销活动、推荐、营收报表 | 6 |
| 系统管理 | 系统用户、统计数据、缓存统计、平台配置 | 5 |
| 平台接入 | 微信公众号、企业微信、支付回调 | 3 |

## 3.2 安全与权限体系

项目具备多层次安全防护机制：

| 安全层 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | JWT 双Token机制 | accessToken(2h) + refreshToken(7d)，Cookie优先 |
| 权限控制 | RBAC + @PreAuthorize | 三级角色：SYS_ADMIN > CS_LEADER > CS_STAFF |
| 二级认证 | TOTP 2FA | 支持基于时间的一次性密码 |
| XSS防护 | XssFilter | 全局过滤跨站脚本 |
| 接口限流 | RateLimiter | 登录10次/5分钟，注册5次/1小时 |
| 审计日志 | @AuditLog + AOP | 关键操作自动记录审计日志 |
| ID混淆 | @ObfuscatedId | 防止自增ID遍历攻击 |
| 敏感词过滤 | DFA算法 | 6万+词库，内容安全审查 |
| 数据脱敏 | DesensitizeUtils | 手机号、身份证等敏感信息脱敏 |
| Token黑名单 | Redis存储 | 登出后Token立即失效 |

## 3.3 AI 智能客服流程

系统的核心业务流程如下：

用户消息 → 平台适配器（微信/企微/测试） → BaseMessageProcessService

→ 关键词匹配（KeywordMatcherService）

→ 回复模板查询（ReplyService）

→ AI 生成（DeepSeekService）

→ 转人工判断（情绪/意图/连续失败）

→ 待处理消息创建（PendingMessageService）

→ 管理员通知（WebSocket）

→ 回复发送至平台

该流程设计合理，关键词匹配优先于 AI 生成，既保证了响应速度，又能处理复杂问题。转人工判断机制包含情绪分析和连续失败检测，能有效避免 AI 无法处理时的用户体验下降。

# 四、优势分析

| 优势项 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 技术栈先进 | 采用 Java 21 + Spring Boot 3.5 最新版本，支持 Virtual Threads，前景良好 |
| 模块化设计 | Maven 多模块架构清晰，职责分离合理，依赖关系单向 |
| 安全防护全面 | 多层次安全体系（JWT+RBAC+2FA+XSS+限流+审计+脱敏），覆盖面广 |
| 业务功能完整 | 覆盖客户管理、陪玩师、订单、工单、AI客服等全链路业务 |
| 多环境配置 | dev/prod/h2/test 四套环境配置，生产环境全采用环境变量注入 |
| 测试覆盖较好 | 35个后端测试类 + 5个前端测试 + CI自动化脚本 |
| 容器化部署 | Docker 多阶段构建 + docker-compose 三服务编排，部署便捷 |
| 编码规范 | 全链路 UTF-8、自定义注解、AOP切面、全局异常处理 |
| AI集成设计 | 关键词优先 + AI兼顾 + 转人工判断，流程设计合理 |
| 前端体验 | Element Plus按需导入、代码分割、TypeScript强类型、权限守卫 |

# 五、问题与风险识别

## 5.1 高优先级问题

| 问题 | 影响 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| delta-common 模块过度臃肿 | 包含所有实体、Mapper、Service，违反单一职责原则，任何小改动都需重新编译整个模块 | 高 |
| 缺少独立的SQL建表脚本 | 仅有测试用的 schema-h2.sql，缺少正式的 MySQL 建表/迁移脚本，数据库版本管理缺失 | 高 |
| 未使用消息队列 | 待处理消息、工单升级等均通过定时任务实现，高并发场景下可能出现延迟和丢失 | 高 |
| 缺少 CI/CD 流水线 | 仅有本地 PowerShell 脚本，无 GitHub Actions/GitLab CI 等自动化流水线，团队协作效率受限 | 高 |

## 5.2 中优先级问题

| 问题 | 影响 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek 单一 AI 模型依赖 | 未做模型抽象层，切换 AI 模型需修改多处代码，且 API 不可用时系统无备用方案 | 中 |
| 前后端未统一部署 | Dockerfile 仅打包后端，前端未纳入 docker-compose，生产环境需额外部署 Nginx | 中 |
| 缺少接口版本管理 | API 仅有 /v1/ 前缀，缺少版本管理策略，后续接口升级可能影响客户端 | 中 |
| 客户端无实时通信 | 仅有管理员 WebSocket 通知，缺少客户端实时聊天能力，消息体验依赖平台原生能力 | 中 |
| 日志体系可优化 | 缺少 ELK 等集中式日志收集方案，生产环境日志仅输出到本地文件，不利于问题排查 | 中 |

## 5.3 低优先级问题

| 问题 | 影响 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| .gitignore 忽略 *.md 文件 | 除 README.md 外的文档无法纳入版本控制，如优化报告、数据库文档等 | 低 |
| 前端测试覆盖率偏低 | 仅 5 个前端测试文件，37 个页面的组件测试和 E2E 测试缺失 | 低 |
| 缺少性能监控体系 | 未集成 Prometheus + Grafana 等监控方案，生产环境缺乏可观测性 | 低 |
| 文档管理不规范 | 项目文档散落在各处，缺少统一的 docs 目录结构 | 低 |

# 六、优化建议

## 6.1 高优先级建议（建议尽快实施）

### ① 拆分 delta-common 模块

当前 delta-common 承载了过多职责，建议拆分为：

| 新模块 | 包含内容 |
| --- | --- |
| delta-common-core | 基础工具类、异常处理、通用配置、注解、切面 |
| delta-common-entity | 所有实体类、DTO、VO、枚举、常量 |
| delta-common-dao | 所有 Mapper 接口和 MyBatis-Plus 配置 |
| delta-common-service | 所有 Service 接口和实现类 |

这样可以显著减少编译时间，提高开发效率，也更符合单一职责原则。

### ② 引入数据库版本管理

建议引入 Flyway 或 Liquibase 进行数据库迁移管理：

- 创建完整的初始化 SQL 脚本（基于当前数据库结构导出）

- 后续数据库变更通过版本化迁移脚本管理

- 确保开发/测试/生产环境数据库结构一致

### ③ 引入消息队列

建议引入 Redis Stream 或 RabbitMQ 处理异步任务：

- 待处理消息通过消息队列异步分发，提高响应速度

- 工单超时升级、订单超时处理等通过延迟消息实现，替代定时任务轮询

- 审计日志、操作日志异步写入，避免影响主业务性能

### ④ 搭建 CI/CD 流水线

建议引入 GitHub Actions 或 GitLab CI：

- 代码提交自动触发构建 + 单元测试

- 集成代码质量检查（SonarQube/Checkstyle）

- 自动构建 Docker 镜像并推送到仓库

- 生产环境自动部署（通过 webhook 触发）

## 6.2 中优先级建议（建议近期规划）

### ① 抽象 AI 模型接口

建议封装统一的 AI 模型接口层：

- 定义通用的 AiModelService 接口（chat、embedding、情绪分析等）

- 实现 DeepSeek/OpenAI/百川等多模型适配器

- 通过配置文件切换模型，无需修改业务代码

- 增加模型熔断/降级策略，提高系统可用性

### ② 前后端统一部署

建议将前端纳入部署流程：

- 在 docker-compose 中增加 Nginx 服务，同时托管前端静态资源和反向代理

- 配置 HTTPS、Gzip 压缩、静态资源缓存等优化

- 实现一键部署脚本，简化运维流程

### ③ 完善接口版本管理

建议引入接口版本管理策略：

- 采用 URL 路径版本化（/api/v1/、/api/v2/）

- 添加接口废弃标记和过期策略

- 前端请求添加 API 版本协商头

### ④ 引入集中式日志收集

建议生产环境引入 ELK 或 Loki 日志收集方案，实现日志的集中存储、检索和可视化分析。

## 6.3 低优先级建议（可长期规划）

### ① 完善测试体系

- 补充前端组件测试，重点覆盖核心业务页面

- 引入 Cypress/Playwright 进行 E2E 测试

- 设定测试覆盖率目标（建议 Service 层 80%+）

### ② 引入性能监控

建议集成 Prometheus + Grafana 监控方案，关注 JVM 内存、GC、API 响应时间、数据库连接池、Redis 命中率等核心指标。

### ③ 规范文档管理

- 创建统一的 docs/ 目录结构（api/、design/、deploy/、changelog/）

- 修改 .gitignore，将重要文档纳入版本控制

- 维护 CHANGELOG.md 记录每次版本变更

### ④ 考虑微服务演进

随着业务增长，可考虑将 AI 消息处理、平台接入等高延迟模块拆分为独立服务，通过 Spring Cloud 或 gRPC 进行服务间通信。

# 七、总结

Delta AI Customer Service 是一个设计良好、功能完善的全栈智能客服系统。项目在技术选型上采用了主流且先进的方案（Java 21 + Spring Boot 3.5 + Vue 3），安全防护层次丰富，业务功能覆盖全面，代码规范性较好。

主要需要关注的方面包括：

- 模块拆分：解决 delta-common 过度臀肿问题，提升开发效率

- 基础设施：补齐数据库迁移、消息队列、CI/CD 等关键能力

- 可维护性：抽象 AI 模型接口、完善监控体系、规范文档管理

总体而言，项目已具备良好的基础架构和业务完成度，通过落实上述优化建议，可以进一步提升系统的可维护性、可靠性和可扩展性，为生产环境的稳定运行提供更坚实的保障。